# Analisis Profundo Del Backend De Educa360

Reporte tecnico para cerrar el backend, seguridad, Supabase y contratos con Flutter

Fecha de analisis: 15 de septiembre de 2026

Repositorio analizado: C:\Users\Maykel\Desktop\EDUCA

# Conclusion Ejecutiva

El backend no esta en cero: existe una API Node TypeScript por dominios, un endpoint compatible POST /api/business-api, migraciones Supabase con RLS, Storage privado, Edge Functions, seeds y scripts E2E. La compilacion TypeScript pasa limpia. La deuda real esta en terminar el modo conectado de punta a punta, actualizar los contratos/documentacion, endurecer la superficie HTTP y convertir los scripts de smoke/E2E en una puerta de calidad repetible.

El cambio grande de tu compa fue principalmente frontend: redisenos visuales, sistema de tema, dashboards por rol, panel developer, pantallas de notificaciones, pruebas unitarias y providers que ya intentan consumir Supabase o el backend. Para ti, eso significa que el backend debe estabilizar datos reales, reglas de negocio y seguridad sin tocar la UI.

# Estado General

| Area | Estado actual | Riesgo | Accion backend |
| --- | --- | --- | --- |
| API Node | Implementada para assignments, attendance, chat, developer, events, grades, notifications y payments. | Medio | Cerrar seguridad HTTP, documentar todos los endpoints y agregar tests automatizados reales. |
| Business API | POST /api/business-api existe y enruta 18 acciones. | Bajo medio | Mantener compatibilidad mientras el frontend migra a rutas REST por dominio. |
| Supabase | 70 tablas, RLS, migraciones 0001 a 0014, bucket files privado y policies. | Medio alto | Aplicar y verificar migraciones en remoto, probar RLS por rol y revisar grants/functions. |
| Frontend conectado | Muchas features usan repos Supabase o BackendApiClient; developer ya tiene repositorio REST. | Medio | Actualizar estados pending/connected y probar con usuarios reales. |
| Pruebas | npm test pasa solo typecheck. E2E existen fuera del test default. | Alto | Integrar smoke y business_api_e2e al flujo de CI con entorno preparado. |
| Seguridad | Hay auth por JWT y validaciones de permisos, pero faltan capas HTTP duras. | Alto | Agregar Helmet, rate limit, CORS por ambiente, logs seguros, auditoria y control de Edge Functions. |

# Lo Que Subio El Frontend

Del historial reciente de commits se observan estas lineas de cambio:

Redisenos de panel de alumno, docente, padre y admin, con navegacion inferior, tarjetas pastel y nuevo sistema de tema.

Dashboard developer con pantallas para resumen, APIs, tareas, modulos, usuarios, instituciones, feature flags, auditoria y system checks.

Repositorios Flutter reales para varios modulos: Supabase directo para lecturas y BackendApiClient para escrituras sensibles.

Notificaciones con Web Push para Flutter Web y servicio de demo para plataformas nativas.

Tests unitarios para calculos de notas, estados de tareas/cargos y utilidades.

Correcciones de overflow, accesibilidad, iconografia, skeletons y navbar.

Impacto para backend: ya no basta con que el demo funcione. Las pantallas esperan datos consistentes de Supabase, acciones seguras para escrituras y estados tecnicos confiables para el panel developer.

# Brechas Prioritarias

| Prioridad | Trabajo | Motivo | Archivos clave | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Verificar Supabase remoto y datos reales | Sin usuarios Auth, seed operativo o migraciones completas, el modo conectado queda parcial. | supabase/migrations, supabase/seed.sql, supabase/seed_auth_users.sql, backend/scripts/*.mjs | Los cuatro roles demo inician sesion y leen/escriben datos reales sin errores RLS. |
| P0 | Endurecer seguridad HTTP | La API puede quedar con CORS abierto, sin headers de seguridad y sin rate limit. | backend/src/app.ts, backend/src/lib/env.ts | Produccion solo acepta origenes permitidos, usa Helmet, limite por IP/usuario y logs de errores sin filtrar secretos. |
| P0 | Asegurar Edge Function send-push | Usa service_role y no valida actor en el codigo; debe quedar invocable solo por backend autorizado o con JWT verificado. | supabase/functions/send-push/index.ts | Un usuario no autorizado no puede disparar notificaciones arbitrarias. |
| P1 | Actualizar api-manifest completo | El manifiesto solo lista developer; los demas endpoints quedan invisibles para el equipo. | backend/src/lib/api-manifest.ts, docs/APIS_PENDIENTES_POR_CONECTAR.md | Manifest incluye rutas REST y acciones business-api con frontendStatus real. |
| P1 | Resolver mismatch developer pending vs conectado | Flutter ya consume /api/developer/* pero docs lo marca pending. | frontend/lib/features/developer, backend/src/lib/api-manifest.ts, supabase/migrations/0014_developer_dashboard.sql | Estados connected/pending reflejan la realidad despues de una prueba conectada. |
| P1 | Completar asistencia real | El repo Flutter sigue devolviendo clases y roster mock en AttendanceRepositoryImpl. | frontend/lib/features/attendance/data, backend/src/services/attendance.service.ts | Tomar asistencia consulta clases/roster reales y sincroniza Hive a Supabase. |
| P1 | Formalizar pruebas E2E | business_api_e2e existe pero no corre en npm test ni CI. | backend/scripts/business_api_e2e.mjs, backend/scripts/e2e_smoke.mjs | CI ejecuta typecheck, smoke RLS y E2E de acciones criticas. |
| P2 | Pasarela de pago real | registerPayment registra pagos como paid, pero no integra proveedor real ni webhooks. | backend/src/services/payments.service.ts, frontend/lib/features/payments | Pago real tiene provider, idempotencia, webhook firmado, conciliacion y recibo. |
| P2 | Observabilidad y auditoria de negocio | Hay audit_log/developer_audit_events, pero no todas las mutaciones generan evento. | backend/src/services/*, supabase/migrations | Cada escritura critica registra quien, que, cuando, modulo y entidad. |

# Analisis Por Modulo

| Area | Estado actual | Riesgo | Accion backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth y usuarios | Supabase Auth + users + user_roles; scripts para usuarios demo. | Falta confirmar remoto y politicas de signup/confirmacion. | Provisionar usuarios por rol, desactivar signup publico en produccion si aplica, exigir password mas fuerte y revisar MFA. |
| Dashboard | Lecturas Supabase directas para alumno, docente, padre y admin. | Riesgo de consultas pesadas o diferencias de forma con mock. | Crear vistas/RPCs agregadas si el rendimiento cae y probar dashboards por rol. |
| Assignments | Backend cubre teacherClasses, upsert, delete, publish, submit y gradeSubmission. | Buen avance; falta testear adjuntos y estados contra Storage real. | Pruebas por teacher/student/admin, archivos privados y casos de entrega tarde. |
| Attendance | Backend tiene upsert session y attendance con pertenencia clase/estudiante. | Frontend aun usa mock para clases/roster en repo offline-first. | Datasource remoto real para roster/clases e integracion completa del sync queue. |
| Chat | sendMessage, markAsRead y ensureIndividual con validacion de participante. | Falta realtime/typing/unread robusto y verificar RLS 0005 aplicado. | Pruebas de participante/no participante, lectura, adjuntos y conversaciones duplicadas. |
| Grades | Escalas, default scale y setGrade existen con permisos. | Faltan tests de escala/rangos/report card y max score por evaluacion. | Validar rangos sin solapamientos, clamping o rechazo claro y boletin real. |
| Payments | balance/charges se leen, registerPayment y cancelCharge existen. | No hay pasarela real, idempotencia ni webhook. | Modelo de provider, payment_intent, webhook firmado, reintentos y conciliacion. |
| Events | createEvent existe; frontend lee calendar_events. | Solo teacher/admin por requireRole; audiencia necesita reglas mas estrictas. | Validar audience contra catalogo/roles y agregar update/delete si UI los requiere. |
| Notifications | Save web push device y Edge Function send-push. | Web push cubre solo web; movil nativo queda fuera por decision del proyecto. | Asegurar invocacion, preferencias por canal y delivery logs. |
| Developer | Backend y frontend existen. | Inventario stale: docs dicen pending aunque hay repo conectado. | Probar pantallas conectadas, actualizar estados y definir checks ejecutables. |
| Schedule | Frontend lee Supabase directo. | No hay rutas backend dedicadas; puede estar bien para lectura si RLS es suficiente. | Mantener como lectura Supabase o mover agregados a backend si se necesita performance/contrato. |

# Seguridad

Cubierto. Ya existe:

Autenticacion con JWT Supabase en backend/src/middleware/auth.middleware.ts.

Carga de contexto de aplicacion desde users y user_roles.

Reglas de pertenencia para docente-clase, estudiante-matricula y acudiente-hijo.

RLS en Supabase, bucket files privado y politicas por institution_id.

Validadores de payload para strings, IDs, numeros y fechas.

Separacion de capas route, controller, service y repository.

Pendiente. Falta endurecer:

Reemplazar CORS_ORIGIN=* en produccion por lista cerrada de dominios.

Agregar Helmet o headers equivalentes: content-security-policy donde aplique, no-sniff, frame options, referrer policy.

Agregar rate limiting por IP y, para rutas autenticadas, por userId/action.

Reducir o personalizar express.json({ limit: "2mb" }) por endpoint; adjuntos deben ir por Storage, no JSON.

Agregar request id, logs estructurados y trazabilidad de errores sin imprimir secretos.

Evitar que supabaseAdmin use service_role como fallback para operaciones de usuario fuera de contexto.

Blindar send-push: autenticacion, autorizacion y origen de invocacion.

Revisar config de Supabase para produccion: signup, confirmacion email, password minimo, network restrictions y SSL enforcement.

Definir auditoria obligatoria en mutaciones: pagos, notas, tareas, asistencia, usuarios y flags.

# Datos Y Supabase

La base esta muy avanzada en estructura: catalogos, instituciones, personas, usuarios, roles, clases, horarios, asistencia, tareas, entregas, notas, boletines, pagos, chat, notificaciones, sync_queue, change_log y tablas developer. Las migraciones 0006, 0008, 0009 y 0014 agregan hardening, reglas de negocio, funciones de identidad y panel developer.

La principal deuda no es crear tablas, sino demostrar que el remoto tiene exactamente esas migraciones aplicadas, seeds operativos completos y usuarios Auth enlazados. El documento backend/ESTADO_Y_RECONEXION.md esta fechado 2026-07-30 y ya quedo parcialmente viejo: menciona UnimplementedError en repos que ahora parecen implementados en varias areas.

# Verificaciones Ejecutadas

| Area | Estado actual | Riesgo | Accion backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Git | git status --short muestra solo hs_err_pid2672.log no trackeado. | Bajo | No tocar ni commitear ese crash log salvo que quieran investigarlo. |
| Backend typecheck | npm test paso correctamente. | Bajo | Mantener como requisito minimo. |
| Docs API | npm test regenero docs/APIS_PENDIENTES_POR_CONECTAR.md. | Medio | El contenido sigue incompleto por manifest parcial. |
| Flutter analyze | No se pudo ejecutar: C:\src\flutter\bin\flutter.bat no existe y where flutter no encontro SDK. | Medio | Instalar o documentar ruta real del SDK para verificar frontend. |
| E2E Supabase | No se ejecuto porque depende de .env y Supabase real. | Alto | Correr backend/scripts/e2e_smoke.mjs y business_api_e2e.mjs en entorno controlado. |

# Plan Para Cerrar Backend Full

Congelar contrato actual: listar todos los providers Flutter reales y mapearlos contra endpoints Node, RLS y tablas Supabase.

Actualizar api-manifest.ts con todos los modulos, acciones business-api y rutas REST, marcando developer como conectado donde aplique.

Levantar entorno conectado con usuarios student, teacher, parent y admin; aplicar migraciones 0001 a 0014 y seeds completos.

Ejecutar smoke RLS por rol y corregir cualquier fuga multi-tenant antes de seguir con features.

Cerrar asistencia real: clases del dia, roster, class_sessions, attendances, sync offline y conflictos.

Cerrar Storage: subida, lectura privada, eliminacion/archivo, URLs firmadas o proxy seguro segun necesidad.

Endurecer HTTP: CORS, Helmet, rate limit, request id, logging, limites de payload y manejo de errores.

Convertir business_api_e2e en prueba de CI y agregar unit tests de services con repos mockeados.

Definir pagos reales: proveedor, idempotencia, webhook, estados, conciliacion y auditoria.

Revisar push: autorizacion de send-push, preferencias por canal y estrategia nativa si algun dia quieren Android/iOS push real.

Publicar checklist de release backend: variables, migraciones, secrets, health checks, monitoreo y rollback.

# Checklist De Cierre

| Area | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- |
| Auth | Usuarios demo y reales creados en Supabase Auth con raw_app_meta_data correcto y filas public.users/user_roles enlazadas. | Pendiente de validar |
| RLS | Cada rol solo ve su institucion y sus recursos permitidos; pruebas negativas incluidas. | Pendiente de validar |
| Contratos | api-manifest y docs reflejan todos los endpoints y acciones reales. | Pendiente de validar |
| Assignments | Crear, editar, publicar, entregar, calificar y adjuntar probado con datos reales. | Pendiente de validar |
| Attendance | Offline-first sincroniza sin duplicar sesiones ni marcaciones. | Pendiente de validar |
| Grades | Escalas, evaluaciones, notas, boletines y gradebook probados por rol. | Pendiente de validar |
| Payments | Saldos, pagos parciales, cancelaciones y recibos consistentes; pasarela definida. | Pendiente de validar |
| Chat | Participantes, lectura, adjuntos y realtime/RLS probados. | Pendiente de validar |
| Notifications | Device web push guardado, send-push protegido y delivery registrado. | Pendiente de validar |
| Security | CORS cerrado, rate limit, headers, logs y secrets verificados. | Pendiente de validar |
| Tests | npm test corre typecheck + unit; CI corre smoke y E2E conectado. | Pendiente de validar |
| Deploy | Variables, migrations, health checks y rollback documentados. | Pendiente de validar |

# Archivos Revisados

backend/src/app.ts, middleware, routes, controllers, services, repositories, validators y lib.

backend/src/lib/api-manifest.ts y docs/APIS_PENDIENTES_POR_CONECTAR.md.

backend/README.md y backend/ESTADO_Y_RECONEXION.md.

supabase/migrations/0001 a 0014, supabase/seed.sql, supabase/seed_auth_users.sql y supabase/functions.

frontend/lib/core/network, core/constants/env.dart, features/*/providers.dart, domain repositories y data Supabase/mock.

Historial reciente de git con foco en commits posteriores al merge del dashboard developer.

# Recomendacion Final

Tu siguiente trabajo no deberia empezar creando tablas nuevas a ciegas. Primero cierra una corrida conectada real por rol y actualiza el inventario tecnico. Despues ataca P0 de seguridad y Supabase, luego P1 de asistencia, manifest y pruebas. Con eso el backend pasa de estar funcional por piezas a estar listo para sostener la app completa.